Ata de Registro de Desenvolvimento

Projeto CITO — Sistema de Triagem para a Síndrome do X Frágil

Registro do desenvolvimento do projeto CITO, organizado por sprints, com a síntese das atividades, dos commits e das funcionalidades entregues ao longo do período. Documento baseado no histórico de versionamento do repositório.

Período: 26 de maio de 2026 a 13 de junho de 2026 · Total de commits: 109 · Repositório: github.com/Rhuuuyyyy/CITO

1. Identificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | CITO — Ferramenta de pré-diagnóstico da Síndrome do X Frágil (SXF) |
| Período de desenvolvimento | 26/05/2026 a 13/06/2026 (aproximadamente 19 dias) |
| Total de commits registrados | 109 |
| Repositório | https://github.com/Rhuuuyyyy/CITO |
| Sistema em produção | citosina.com.br |

1.1 Equipe (contribuidores registrados no versionamento)

Os nomes abaixo constam como autores dos commits no histórico do repositório:

•	Rhyan Rocha

•	Pedro Maraski

•	João Vitor de Souza

•	Augusto Neon / Augusto Ryba

•	Nathan N.

A organização e a redação de parte da documentação técnica contaram com apoio de ferramentas de automação.

2. Visão geral por sprints

| Sprint | Período | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| 0 | 26–27/05 | Fundação do projeto: estrutura, configuração, segurança e banco |
| 1 | 28/05–02/06 | Domínio (regras) e construção do front-end; laudo em PDF |
| 2 | 07–08/06 | Integração e construção do back-end em arquitetura hexagonal |
| 3 | 09–11/06 | Consolidação clínica, gestão e preparação para implantação |
| 4 | 12/06 | Recursos finais, relatórios e organização da documentação |
| 5 | 13/06 | Documentação formal, Hub de Links e refinamentos |

3. Detalhamento dos sprints

Sprint 0 — Fundação do projeto (26–27 de maio)

Estabelecimento da base técnica do projeto.

•	Estrutura inicial do repositório e do pacote da aplicação.

•	Definição das dependências e do sistema de build (pyproject.toml).

•	Configuração tipada da aplicação (classe Settings) e modelo de variáveis de ambiente (.env.example).

•	Hierarquia de exceções de domínio.

•	Mecanismo de autenticação por JWT (emissão e verificação de token, implementados com a biblioteca padrão).

•	Camada de banco de dados assíncrona: engine, fábrica de sessões e injeção da chave de criptografia por sessão.

Commits de destaque: estrutura inicial; Settings e get_settings(); hierarquia de exceções; security.py (JWT); engine assíncrona e injeção da pgp_key.

Sprint 1 — Domínio e front-end (28 de maio a 02 de junho)

Modelagem das regras de negócio e construção da interface.

•	Objeto de valor `CPF` com validação, hash e proteção de privacidade (o CPF nunca é armazenado em texto).

•	Entidades e enumerações do domínio (sintomas, usuário).

•	Front-end implementado com as páginas Login, Dashboard, Agenda, Configurações, Triagem e Pacientes, além dos componentes compartilhados (Base, Calendário, Logo, Sidebar, alternador de tema e Topbar).

•	Geração do laudo em PDF a partir dos dados da triagem, acionada pelo botão "gerar laudo".

Commits de destaque: objeto de valor CPF; entidades de domínio; implementação das páginas do front-end; função de geração do laudo em PDF.

Sprint 2 — Integração e back-end hexagonal (07 e 08 de junho)

Período de maior volume de construção do servidor.

•	Integração inicial do front-end ao banco (Supabase).

•	Construção da arquitetura hexagonal do back-end:

•	Entidades de domínio (Paciente, Avaliação, Checklist, Acompanhante) e contratos de repositório.

•	Casos de uso: cadastro de paciente, histórico, listagem (com paginação e hash de CPF), estatísticas do dashboard com k-anonimato (LGPD) e o orquestrador de cálculo de score.

•	Repositórios de escrita e leitura.

•	Serviço de autenticação com proteção contra força bruta.

•	Schemas de validação, routers HTTP e o main.py (raiz de composição).

•	Integração entre banco, back-end e front-end.

Commits de destaque: entidades e ports; DTOs e casos de uso; repositórios; AuthService com anti-força-bruta; schemas e routers; main.py; integração db/back/front.

Sprint 3 — Consolidação clínica e operacional (09 a 11 de junho)

Amadurecimento das funcionalidades e preparação para implantar.

•	Triagem com paciente já existente, seleção de acompanhante e exibição do nome completo ao médico responsável.

•	Ficha completa do paciente no prontuário.

•	Reimpressão de laudo, gestão de usuários, arquivar/excluir paciente e editar/excluir compromissos da agenda.

•	Substituição do script start.bat pelo `run.py` multiplataforma (inicialização automática).

•	Preparação para implantação: requirements.txt, Gunicorn, o back-end passando a servir o front-end, e correções no endereço da API.

•	Parâmetros de score ajustados, PDF atualizado e correções no fluxo de acompanhante.

•	Finalização das telas de Configurações.

Commits de destaque: triagem com paciente existente; reimpressão de laudo e gestão de usuários; run.py multiplataforma; parâmetros de score e PDF.

Sprint 4 — Recursos finais, relatórios e organização (12 de junho)

•	Upload de foto do paciente e correções associadas (incluindo a "tela branca").

•	Limpeza de código e remoção de arquivos desnecessários.

•	Relatórios com filtros e exportação em PDF; edição de paciente; telefone do paciente; exibição do nome do usuário logado.

•	Organização da documentação: pasta de banco de dados, vault de arquitetura (Obsidian) e reestruturação das pastas.

•	Apresentação do projeto atualizada com vídeos.

Commits de destaque: upload de foto; filtros e PDF nos relatórios; organização das pastas de documentação; documentação de banco atualizada.

Sprint 5 — Documentação formal e Hub (13 de junho)

•	Edição de acompanhante no prontuário e opção de excluir triagem.

•	Criação do Hub de Links (central de acesso rápido aos recursos do projeto).

•	README transformado em tutorial de uso com banner, e posterior padronização.

•	Consolidação do conjunto de documentos formais: Manual de Arquitetura, Regras de Negócio, Guia de Instalação e Setup, Guia de Execução Local, Documentação do Banco de Dados e o Manual de Uso.

Commits de destaque: edição de acompanhante; excluir triagem; Hub de Links; README e documentação formal.

4. Funcionalidades entregues (consolidado)

Ao final do período, o sistema reúne as seguintes funcionalidades:

| Área | Funcionalidades |
| --- | --- |
| Acesso | Login com sessão, proteção contra força bruta, perfis de médico e administrador |
| Pacientes | Cadastro, edição, listagem com busca, prontuário completo, foto, arquivar e excluir |
| Triagem | Checklist de sinais, histórico familiar, cálculo de score, recomendação de exame e exclusão de triagem |
| Laudo | Geração e reimpressão do laudo em PDF |
| Agenda | Criação, edição e cancelamento de compromissos; reagendamento pela visão geral |
| Relatórios | Gráficos de atividade com filtros e exportação em PDF |
| Administração | Gestão de usuários (médicos) pelo administrador |
| Segurança/LGPD | Criptografia de dados pessoais, isolamento por profissional e k-anonimato nas estatísticas |

5. Documentação produzida

Além do código, o projeto produziu um conjunto de documentos:

•	Manual de Arquitetura

•	Regras de Negócio

•	Guia de Instalação e Setup

•	Guia de Execução Local

•	Documentação do Banco de Dados

•	Manual de Uso

•	Hub de Links (central de acesso)

•	Esta Ata de Registro de Desenvolvimento

6. Encerramento

Esta ata registra, de forma resumida, o percurso de desenvolvimento do CITO ao longo de 109 commits, entre 26 de maio e 13 de junho de 2026, contemplando desde a fundação técnica do projeto até a entrega do sistema em produção (citosina.com.br) e da documentação de apoio. O histórico completo e detalhado permanece disponível no versionamento do repositório.